ACTA DE REUNIÓN

Proyecto TAG OK – Versión 2.0

| N.º de acta | 01 |
| --- | --- |
| Fecha | 03/09/2026 |
| Hora | 18:55 – 19:49 |
| Modalidad / lugar | Virtual |
| Convoca | Arturo Vargas – Profesor Duoc UC |
| Redacta | Danae Muñoz Opitz |

# 1. Participantes

| Nombre | Rol / organización | Asistencia | Contacto (opcional) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodrigo Silva | Grupo Sentte – Contraparte / dueño del proyecto | Sí | rodrigo.silva@gruposentte.cl |
| Oliver García | Grupo Sentte – Apoyo / definición del proyecto | Sí | — |
| Arturo Vargas | Profesor Duoc UC | Sí | ar.vargas@profesor.duoc.cl |
| Danae Muñoz Opitz | Equipo de Desarrollo | Sí | dana.munozo@duocuc.cl |
| Almendra Cifuentes | Equipo de Desarrollo | Sí | alm.cifuentes@duocuc.cl |
| Estephany Cárdenas | Equipo de Desarrollo | Sí | est.cardenas@duocuc.cl |
| Segundo equipo TAG OK | Estudiantes Duoc UC invitados a la reunión inicial | Sí | — |

# 2. Objetivo de la reunión

Presentar TAG OK Fase 1, levantar el alcance de la Fase 2 y acordar la forma de trabajo con Grupo Sentte. Además, resolver dudas sobre continuidad técnica, arquitectura, IA, UX/UI y entregables académicos

# 3. Temas tratados

| N.º | Tema | Resumen / definición |
| --- | --- | --- |
| 1 | Contexto y continuidad de Fase 1 | Se explicó la Fase 1: georreferenciación de pórticos y control de cobros TAG. El equipo revisará dos soluciones previas y elegirá una base funcional. |
| 2 | Alcance funcional de Fase 2 | Fase 2 incorpora Mi Vehículo, Mantenciones, Estacionamientos/Combustible y Beneficios, integrados en la misma aplicación. |
| 3 | Registro Inteligente con IA y dashboard | IA para identificar documentos y precargar datos. El usuario siempre revisa, edita y confirma; existe ingreso manual. El dashboard integrará gastos y alertas. |
| 4 | Arquitectura, tecnología y UX/UI | Cada equipo puede definir infraestructura, base de datos y tecnologías propias. La app será online. Sentte puede evaluar APIs de pago y ajustes UX/UI. |
| 5 | Metodología y entregables académicos | Primero se validarán mockups, campos y flujos. Se documentarán requerimientos, casos, historias, perfiles y diagramas; el desarrollo se realizará entre semanas 5 y 15. |

# 4. Acuerdos y decisiones

| N.º | Acuerdo / decisión | Responsable | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mantener Fase 1 e integrar Fase 2. | Equipo de Desarrollo | Antes desarrollo |
| 2 | Prioridad: 4 módulos + IA + dashboard. | Equipo / Grupo Sentte | Fase 2 |
| 3 | IA: edición y confirmación; ingreso manual. | Equipo de Desarrollo | Implementación |
| 4 | Infraestructura y tecnologías pueden ser propias. | Equipo de Desarrollo | Def. técnica |
| 5 | Validación continua con Grupo Sentte. | Equipo / Rodrigo Silva | Continuo |

# 5. Tareas y compromisos

| N.º | Tarea | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantar proyectos y elegir base. | Equipo | Próxima revisión | Pendiente |
| 2 | Preparar requerimientos y diagramas. | Equipo | Fase inicial | Pendiente |
| 3 | Preparar mockups, campos y UX/UI. | Equipo | Próxima reunión | Pendiente |
| 4 | Compartir presentación y accesos. | Rodrigo / Arturo | Corto plazo | Pendiente |
| 5 | Evaluar IA/API. | Equipo / Sentte | Def. técnica | Pendiente |

# 6. Dudas, riesgos o temas pendientes

| Tema pendiente | Quién debe resolver / validar | Seguimiento |
| --- | --- | --- |
| Campos por documento y respaldo de imágenes. | Equipo / Sentte | Próxima revisión |
| IA/API, arquitectura final y línea visual. | Equipo / Sentte | Próxima reunión |

# 7. Próxima reunión

| Fecha propuesta | Por coordinar |
| --- | --- |
| Hora | Por coordinar |
| Objetivo | Validar aplicación base, requerimientos, mockups, campos y decisiones técnicas. |
| Entregables esperados | Estado de Fase 1, requerimientos preliminares, mockups y propuesta de arquitectura/IA. |

# 8. Observaciones adicionales

Grupo Sentte quedó disponible para reuniones semanales o quincenales y consultas por correo, WhatsApp u otro canal acordado. Los nuevos módulos no requieren exportación PDF. El asistente por voz queda como mejora opcional si el tiempo lo permite. El criterio de respaldo de imágenes/documentos se validará durante el diseño técnico.