|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general hemos podido avanzar según lo planificado. Lo que nos ha ayudado: trabajar por sprints con objetivos claros, tener los roles bien definidos (Danae lidera el equipo, Almendra se encarga del diseño UX/UI y las pruebas, y yo de la base de datos y la arquitectura) y mantener la documentación en un lugar compartido. Lo que nos ha dificultado: los cambios de decisiones técnicas durante el desarrollo (por ejemplo, reemplazar Gemini por OpenAI y guardar los archivos en Supabase Storage), y las diferencias entre lo que estaba documentado y lo que se implementó (por ejemplo, el campo uid en Firestore frente a usuario_id en el modelo). Esto nos obligó a actualizar varias veces los diagramas y el diccionario.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Cuando algo cambia en la implementación, actualizamos de inmediato los documentos (modelo relacional, modelo lógico y diccionario de datos) para que todos coincidan y no queden versiones distintas. También dejamos escritas las diferencias que todavía existen. Para los próximos sprints planeamos: acordar los nombres de los campos antes de programar; probar las reglas de seguridad de Firestore a medida que se agregan módulos; probar cada módulo antes de cerrar el sprint, con apoyo de QA; y revisar la carta Gantt al inicio de cada sprint, dejando tiempo extra para imprevistos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Mi rol es la base de datos y la arquitectura del proyecto, y lo evalúo de forma positiva. Destaco que el modelo relacional, el modelo lógico y el diccionario de datos están ordenados y alineados con lo que realmente se implementó. También cuidé aspectos importantes como la seguridad (archivos en un bucket privado, reglas de Firestore, registros de auditoría que no se pueden modificar) y la privacidad de los datos (de las boletas solo se guarda el tipo y el número, no la imagen). Lo que puedo mejorar: avisar más rápido al resto del equipo cuando cambia el nombre o el tipo de un campo, definir los nombres de los campos antes de que se implementen para evitar rehacer documentos, y no dejar la documentación para el final del sprint, sino ir actualizándola a medida que avanzamos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos queda la duda de si alcanzaremos el tiempo para el Sprint 4 (Estacionamientos y Combustible, del 26 de octubre al 8 de noviembre) y el Sprint 5 (Beneficios, integración y dashboard), ya que los módulos son más grandes y deben integrarse entre sí. Pregunta para los pares: ¿Cómo organizan las pruebas de integración entre módulos antes de cada entrega, para detectar errores a tiempo?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, creemos que conviene ajustar un poco la distribución para los siguientes sprints, manteniendo los roles actuales: Danae coordina el equipo y la integración de los módulos, Almendra diseña las pantallas y realiza las pruebas de cada módulo, y yo que me encargaré del esquema de datos, las reglas de seguridad y la documentación técnica. Actividades nuevas que proponemos asignar: la unificación de uid a usuario_id en el código y en Firestore (Estephany, con apoyo de Danae), una lista de pruebas (checklist) de QA para Estacionamientos y Combustible (Almendra), y la preparación de los informes y la presentación de cierre, que haremos entre las tres personas.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva. Como aspectos positivos destacamos que cada integrante tiene claro su rol, que nos comunicamos y nos apoyamos cuando surgen problemas, que compartimos la documentación y el código en un repositorio, y que hemos logrado adaptarnos a los cambios de decisiones durante el proyecto. Aspectos que podríamos mejorar: avisar los cambios técnicos de forma más temprana para que nadie trabaje con información desactualizada, revisar entre todas los documentos antes de entregarlos, repartir mejor la carga de trabajo cuando coinciden varios cierres, y fijar fechas internas de entrega unos días antes de la fecha oficial.