Proyecto TAG OK — Versión 2.0

Informe de Sprint Review

Sprint 2 — Mi Vehículo y Registro Inteligente con IA

# 1. Información general

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint revisado | Sprint 2 — Mi Vehículo y Registro Inteligente con IA (28 de septiembre al 11 de octubre de 2026) |
| Evento realizado en | Reunión N.º 04 — 13/10/2026, 13:57 a 14:39, virtual (videollamada) |
| Equipo de desarrollo | Danae Muñoz Opitz, Almendra Cifuentes y Estephany Cárdenas |
| Product Owner / contraparte | Rodrigo Silva — Grupo Sentte |
| Stakeholder adicional | Oliver García y Paulina Troncoso — Grupo Sentte |
| Acta de referencia | Acta de Reunión N.º 04 — TAG OK Versión 2.0 |

# 2. Objetivo del Sprint presentado

Desarrollar el módulo Mi Vehículo y realizar la primera integración del componente transversal de Registro Inteligente con IA (captura, identificación y extracción de datos de documentos), manteniendo la validación del usuario antes de almacenar la información. Es un componente prioritario, ya que los módulos siguientes dependen de él.

# 3. Incremento presentado (qué se mostró)

| Entregable | Estado al momento del Review |
| --- | --- |
| Registro de vehículo: datos obligatorios, alias y kilometraje opcionales, foto propia (cámara o galería) o imagen predeterminada, y selección de vehículo principal (HU-01) | Completado |
| Edición del vehículo y de su imagen, incluida la eliminación de la imagen (HU-02) | Completado |
| Gestión de documentos: permiso de circulación, revisión técnica y SOAP, con carga por archivo, cámara o ingreso manual, visualización del adjunto, eliminación y reemplazo del documento anterior (HU-03) | Completado |
| Seguro complementario (documento distinto al SOAP) | No mostrado: el equipo no cuenta con una muestra |
| Registro Inteligente con IA: captura, identificación del tipo de documento, extracción de datos, corrección y confirmación por el usuario (HU-06, HU-07, HU-33 a HU-35, HU-37 a HU-39) | Completado; en la demo un modelo respondió “alta demanda” y el sistema usó otro modelo de Gemini |
| Vencimientos: edición de la fecha con calendario y aviso en la campana de inicio (“la revisión técnica vence en siete días”) (HU-04) | Completado; no se mostró la configuración de los tres plazos acordados (30, 15 y 7 días) |
| Mantenciones (adelanto del Sprint 3): propuesta de interfaz con acceso desde Herramientas, registro, historial con filtros y programación | Demo preliminar (solo diseño, sin funcionamiento) |

# 4. Feedback de los stakeholders

## 4.1 Validación del Product Owner

- Rodrigo Silva consideró que el registro de vehículo y la carga de documentos funcionan y cumplen el objetivo, con los tres documentos obligatorios operativos, y felicitó al equipo. Anticipó que podrían surgir detalles por completar más adelante.

- Oliver García valoró como logrado el avance técnico, en particular el uso de IA para leer documentos, y estimó que Mantenciones puede desarrollarse en el siguiente Sprint con los aportes discutidos.

- Rodrigo Silva valoró la notificación de vencimiento en la campana de inicio (“excelente”) y aceptó que quede un único registro de vehículo: el de Mi Vehículo, desarrollado sobre la base de la Fase 1.

## 4.2 Observaciones / solicitudes de cambio

- Mantenciones por kilometraje (Rodrigo Silva): las mantenciones no se rigen por una fecha fija sino por kilometraje (cada 10.000 o 20.000 km según el tipo de vehículo). Como el kilometraje no se actualiza solo, propuso estimarlo por tiempo, con alertas a los 6, 9 y 12 meses desde la última mantención, reiniciadas al registrar una nueva.

- Mantenciones recomendadas (Oliver García): pedir el kilometraje actual al registrar una mantención y sugerir mantenciones según el fabricante (marca, modelo y año), por ejemplo cambio de aceite, filtros, bujías o pastillas de freno.

- Documentos adicionales: Grupo Sentte evaluará qué otros documentos incorporar (por ejemplo, seguro complementario) y el equipo pidió una muestra de un seguro distinto al SOAP.

- Etiqueta “Vehículo principal” (Paulina Troncoso): puede confundirse con el vehículo predeterminado; propuso llamarlo “Vehículo activo”. Rodrigo coincidió en que puede generar confusión y quedó de revisarlo.

- Disponibilidad de la IA: la lectura puede demorar o fallar en horarios de alta demanda; Rodrigo indicó que de noche hay menos demanda y que más adelante podría implementarse una API de pago.

# 5. Ajustes al Product Backlog resultantes del Review

| Origen | Ajuste solicitado | Sprint destino |
| --- | --- | --- |
| Rodrigo Silva | Mantenciones: programar la próxima mantención por kilometraje y tiempo estimado (alertas a 6, 9 y 12 meses), reiniciar el conteo al registrar una nueva mantención y pedir el kilometraje actual. Afecta HU-10, HU-11 y HU-48. | Sprint 3 |
| Oliver García | Mantenciones recomendadas según kilometraje y fabricante, a partir de una base estándar que entregará Grupo Sentte. | Sprint 3 (alcance según la información que entregue Grupo Sentte) |
| Rodrigo Silva / Oliver García | Definir los documentos adicionales de Mi Vehículo (seguro complementario u otros) y entregar una muestra de un seguro distinto al SOAP. | Por definir |
| Paulina Troncoso | Renombrar “Vehículo principal” como “Vehículo activo” (pendiente de decisión de Grupo Sentte). | Por definir |
| Rodrigo Silva / equipo | Evaluar validaciones del permiso de circulación (vencimiento habitual al 31 de marzo del año siguiente) y del formato de la patente (con o sin “-0”). | Por evaluar |

# 6. Próximos pasos

- Enviar por correo a Grupo Sentte la APK (solo Android) y la actualización de la versión web con Mi Vehículo, para que la prueben, de preferencia de noche.

- Grupo Sentte enviará la base estándar de mantenciones por kilometraje y tipo de vehículo y definirá los documentos adicionales; el equipo recordará el envío.

- Paulina Troncoso enviará a Rodrigo una propuesta de diseño de la Fase 1 el 14 de octubre; el equipo y Grupo Sentte coordinarán los cambios que impacten lo desarrollado.

- Próxima reunión: fecha por coordinar (entre la semana del 19 y la del 26 de octubre) para revisar el avance de Mantenciones (Sprint 3, cierre el 25 de octubre) con los ajustes por kilometraje.