Proyecto TAG OK — Versión 2.0

Informe de Sprint Review

Sprint 1 — Análisis y preparación

# 1. Información general

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint revisado | Sprint 1 — Análisis y preparación (14 al 27 de septiembre de 2026) |
| Pauta de la reunión | Pauta Sprint Review — Sprint 1: Análisis y preparación (27/09/2026) |
| Evento realizado en | Reunión N.º 03 — 01/10/2026, 13:54 a 14:34 hrs, modalidad virtual (con desfase de días respecto a la fecha nominal de cierre del Sprint) |
| Equipo de desarrollo | Danae Muñoz Opitz, Almendra Cifuentes Herrera, Estephany Cárdenas Catenacci |
| Product Owner / contraparte | Rodrigo Silva — Grupo Sentte |
| Stakeholder adicional | Oliver García — Grupo Sentte |

# 2. Objetivo de la reunión

Validar el análisis realizado antes de comenzar el desarrollo de funcionalidades nuevas.

# 3. Puntos de la pauta y resultado

| N.º | Punto de la pauta | Qué ocurrió |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presentar la Lista de Requerimientos Funcionales y No Funcionales (55 RF + 12 RNF) organizada por módulo, y preguntar si cubre correctamente lo solicitado. | Presentada. Rodrigo Silva confirmó haber revisado la documentación enviada, calificándola como un buen punto de partida. |
| 2 | Mostrar lo entendido del análisis de las dos plataformas heredadas de Fase 1 (app móvil de conductores y panel administrador web). | Se compartió feedback real de uso de la app móvil: posibilidad de activar la detección sin configurar una ruta, incertidumbre sobre el funcionamiento en segundo plano, y mejoras visuales pendientes en el mapa. El panel administrador web no fue abordado en detalle en esta instancia específica. |
| 3 | Presentar la Carta Gantt con las fechas reales de cada Sprint y acordar la cadencia de las próximas reuniones. | Presentada nuevamente. Se acordó la próxima reunión de seguimiento para el 12 de octubre de 2026, validando el patrón de reunirse uno o dos días antes del cierre de cada Sprint. |

# 4. Próximos pasos

- Profundizar el análisis del panel administrador web heredado, que no se cubrió en el mismo nivel de detalle que la app móvil.

- Próxima reunión de seguimiento: 12 de octubre de 2026, para el cierre del Sprint 2.