Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2 del proyecto TAG OK 2.0, se ha trabajado en la ampliación de las funcionalidades de la aplicación desarrollada en la primera fase, con el objetivo de ofrecer una solución integral para la gestión de vehículos, documentación y gastos asociados. El desarrollo se ha organizado mediante la metodología ágil Scrum, distribuyendo las actividades en Sprints que permiten avanzar progresivamente en los módulos y validar los resultados obtenidos. Durante el Sprint 1, se realizó el análisis de la aplicación existente, la revisión de su arquitectura y código fuente, el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, la elaboración de historias de usuario y casos de uso, y la actualización de diagramas, modelos de datos y documentación técnica. En el Sprint 2, se desarrolló el módulo Mi Vehículo, incorporando funcionalidades para registrar, editar y consultar vehículos, administrar documentos y controlar sus fechas de vencimiento. Además, se implementó el componente de Registro Inteligente con inteligencia artificial, que permite extraer información desde imágenes de documentos para facilitar el ingreso de datos, manteniendo la revisión y confirmación por parte del usuario. Posteriormente, durante el Sprint 3, se desarrolló el módulo Mantenciones, incorporando el registro y consulta de servicios realizados, costos, kilometraje e historial de mantenciones, con integración a Firebase Firestore. Su finalización está programada para el 25 de octubre de 2026, conforme al cronograma establecido. Paralelamente, se han realizado actividades de integración, configuración de servicios, revisión de seguridad y reuniones de seguimiento con el cliente Grupo Sentte, permitiendo validar requerimientos e identificar mejoras. A la fecha de esta entrega, el proyecto contempla el desarrollo de los tres primeros Sprints, dando cumplimiento a los objetivos relacionados con el análisis de la aplicación existente, la implementación de Mi Vehículo y el desarrollo del módulo Mantenciones. Los módulos de Estacionamientos, Combustible, Beneficios y la integración final del Dashboard se encuentran planificados para los siguientes Sprints. Durante el proceso también se realizaron ajustes técnicos, principalmente relacionados con el almacenamiento de documentos, la seguridad de la información y los servicios de inteligencia artificial, buscando mantener la continuidad y estabilidad de la aplicación. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | 1. Documentación de análisis y diseño: Se incluyen los requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario, casos de uso, diagramas, modelos de datos y arquitectura del sistema. Estos documentos permiten evidenciar el análisis y la planificación realizados antes de implementar las funcionalidades. 2. Desarrollo de módulos: los módulos Mi Vehículo, Registro Inteligente con IA y Mantenciones desarrollado con sus respectivas pruebas para demostrar las funcionalidades implementadas durante los Sprints 2 y 3. 3. Código fuente y control de versiones: El repositorio GitHub contiene el código desarrollado, la organización de los módulos y el historial de commits, permitiendo verificar los avances técnicos y la participación de las integrantes del equipo. 4. Base de datos e integración: Se incluyen evidencias de la integración con Firebase Firestore, los modelos de datos y las configuraciones técnicas utilizadas para almacenar y administrar la información del sistema. 5. Seguimiento y validación con el cliente: Se dispone de transcripciones escritas de las reuniones realizadas con Grupo Sentte, donde se registran los requerimientos, observaciones, acuerdos y ajustes identificados durante el desarrollo. 6. Gestión y planificación del proyecto: Se consideran la Carta Gantt, la Matriz RACI, el Plan de Riesgos y el seguimiento de los Sprints, que permiten demostrar la aplicación de la metodología Scrum y el control de las actividades desarrollada |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Sprint 1 – Análisis de requerimientos y diseño UX/UI. | Elaboración de requerimientos funcionales y no funcionales, casos de uso, diagramas de casos de uso, historias de usuario y mockups de las interfaces. | Google Drive, herramientas de documentación, diseño y diagramación. | 14–27 sep. | Almendra Cifuentes | Se definieron las funcionalidades del sistema y se diseñaron las interfaces de los módulos de la Fase 2. | Completado | Se incorporaron los requerimientos y observaciones obtenidos durante el levantamiento de información. |
| Sprint 1 – Arquitectura y modelado de datos. | Elaboración del diagrama de arquitectura del software y de los modelos relacional y lógico de la base de datos. | Herramientas de modelado y diagramación, documentación del proyecto. | 14–27 sep. | Estephany Cárdenas | Se estableció la estructura técnica del sistema y la organización de los datos necesarios para implementar las funcionalidades. | Completado | Se definieron las bases de la arquitectura y del modelo de datos para la Fase 2. |
| Sprint 1 – Planificación y gestión del proyecto. | Elaboración de Carta Gantt, Plan de Riesgos, Matriz RACI y actas de reuniones con el cliente. | Google Drive, herramientas de planificación y documentación. | 14–27 sep. | Danae Muñoz | Se organizaron las actividades, los plazos, las responsabilidades y los riesgos del proyecto, además de documentar los acuerdos de las reuniones. | Completado | Se consideraron los acuerdos y observaciones del cliente para organizar el trabajo. |
| Sprint 2: Mi Vehículo y Registro Inteligente con IA. | Desarrollo de las funcionalidades de gestión vehicular, documentos y registro asistido por IA. | Flutter, Dart, Firebase, Supabase, API de OpenAI, GitHub. | 28 sep.–11 oct. | Almendra: diseño. Estephany: arquitectura/BD. Danae: integración |  | Completado | Se reemplazó Firebase Storage por Supabase Storage y Gemini por la API de OpenAI. |
| . Sprint 3: Mantenciones. | Desarrollo del registro, edición, consulta e historial de mantenciones, costos y kilometraje. | Flutter, Dart, base de datos, GitHub. | 12–25 oct. | Almendra: diseño. Estephany: arquitectura/BD. Danae: integración |  | En finalización | Se están completando las pruebas y ajustes de integración. Se espera cerrar el Sprint el 25 de octubre. |
| Sprint 4: Estacionamientos y Combustible | Desarrollo de las funcionalidades para registrar estacionamientos, cargas de combustible y gastos asociados. | Flutter, Dart, base de datos, GitHub. | 26 oct.–8 nov. | Almendra: diseño. Estephany: arquitectura/BD. Danae: integración | Actividades programadas para comenzar después de finalizar Mantenciones. | No iniciado |  |
| Sprint 5: Beneficios, Dashboard y notificaciones. | Desarrollo de las funcionalidades restantes y su integración con los módulos anteriores. | Flutter, Dart, Firebase/Supabase, GitHub. | 9–22 nov. | Almendra: diseño. Estephany: arquitectura/BD. Danae: integración | Se contempla la integración de funcionalidades y la validación general de la aplicación. | No iniciado |  |
| Cierre del proyecto. | Pruebas finales, correcciones, documentación, validación con el cliente y preparación de la entrega final. | Aplicación TAG OK, GitHub, Drive, herramientas de pruebas. | 23–29 nov. | Equipo completo, | Etapa destinada a consolidar las evidencias y preparar la entrega final. | No iniciado |  |

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Durante el desarrollo de TAG OK, uno de los principales facilitadores fue la distribución de responsabilidades entre las integrantes del equipo, permitiendo avanzar de manera coordinada en el diseño, la arquitectura, la base de datos y la integración de funcionalidades. Además, el uso de GitHub y Google Drive facilitó el trabajo colaborativo y la organización de la documentación. Entre las principales dificultades se encontraron las limitaciones técnicas de algunos servicios utilizados inicialmente. Para el almacenamiento de archivos, se decidió reemplazar Firebase Storage por Supabase Storage, permitiendo continuar con la implementación de la gestión documental. Asimismo, durante el desarrollo del Registro Inteligente con IA, se reemplazó la API de Gemini por la API de OpenAI, debido a dificultades encontradas con el servicio utilizado inicialmente. Estos ajustes permitieron continuar con el desarrollo de las funcionalidades planificadas, manteniendo la organización del proyecto mediante Sprints.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Durante los primeros Sprints se realizaron ajustes técnicos en la implementación del módulo Mi Vehículo y del Registro Inteligente con IA. El principal cambio fue la sustitución de Firebase Storage por Supabase Storage para el almacenamiento de documentos y archivos. Adicionalmente, se reemplazó la API de Gemini por la API de OpenAI para el procesamiento inteligente de documentos. Estas modificaciones no alteraron los objetivos generales del proyecto ni las funcionalidades comprometidas con el cliente, sino que correspondieron a cambios en las herramientas utilizadas para su implementación. No se eliminaron actividades del plan de trabajo, manteniéndose el alcance funcional y la planificación general de los módulos establecidos para la Fase 2.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. De acuerdo con la planificación establecida, los tres primeros Sprints contemplan las actividades de análisis, diseño, desarrollo de Mi Vehículo, Registro Inteligente con IA y Mantenciones. Las actividades correspondientes a los módulos Estacionamientos, Combustible, Beneficios, Dashboard y las pruebas finales todavía no se han iniciado, debido a que se encuentran programadas para los siguientes Sprints. Hasta el momento, no se han identificado retrasos que requieran modificar las fechas generales del proyecto. Como estrategia para mantener el cumplimiento de los plazos, el equipo continuará trabajando según la distribución de responsabilidades establecida, realizando seguimiento del avance, pruebas funcionales e integración progresiva de los módulos. En caso de presentarse nuevas dificultades técnicas, se priorizará la solución de los problemas que afecten el funcionamiento de la aplicación, manteniendo la coordinación entre las integrantes y la comunicación con el cliente.